# ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

# ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟ ΕΡΓΟΥ

Ο Συντάξας:                                                     Ημερομηνία:

Ο Ελέγξας:                                                       Ημερομηνία:

Ο Εγκρίνων:                                                    Ημερομηνία:

Αριθμός Έγκρισης:

# 1.	ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διοικητικής πράξης (διαδικασίας) αυτής είναι, η έγκριση της δαπάνης για την παρακατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων από την Προϊσταμένη Αρχή, η απόδοση λογαριασμού από τον Υπόλογο για την Απαλλοτρίωση και η δημοσίευση της παρακατάθεσης σε Φ.Ε.Κ.

# 2.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την παρούσα διαδικασία έχει εφαρμογή :

- Ν. 2882/2001  «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» ( ΦΕΚ 17/06-02-2001).

# 3.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι η Προϊσταμένη Αρχή.

(Ο Διευθυντής της Προϊσταμένης Αρχής)

# 4.	ΟΡΙΣΜΟΙ

- Προϊσταμένη  Αρχή : ……………………………..

- Υπόλογος του Εργου : Υπάλληλος του Δημοσίου, Διαχειριστής του Εργου.

# 5.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης και των άλλων σχετικών δικαιολογητικών, η Προϊσταμένη Αρχή αναλαμβάνει τη σύνταξη του Πίνακα Παρακατάθεσης.

Ο Υπόλογος του Έργου, αφού παραλάβει τον Πίνακα Παρακατάθεσης μαζί με την απόφαση έγκρισης δαπάνης, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Προϊσταμένης Αρχής, και μετά από έλεγχο, εκδίδει επιταγή υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης και υπέρ του οικείου Δικηγορικού συλλόγου για την δικαστική δαπάνη και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της αρμόδιας ΔΟΥ.

Πρώτο αντίγραφο του γραμματίου Παρακατάθεσης, αποστέλλεται από τον Υπόλογο του Εργου στην Προϊσταμένη Αρχή, προκειμένου αυτή να το κοινοποιήσει στο Εθνικό Τυπογραφείο, για Δημοσίευση (Φ.Ε.Κ. παρακατάθεσης).

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδίδει στο Δικαιούχο, το ποσό  που κατατέθηκε, αφού προσκομισθεί σε αυτό τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση.

Με την καταβολή της αποζημίωσης στο δικαιούχο που αναγνωρίστηκε  δικαστικώς, το Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε  τρίτο διεκδικητή ή δικαιούχο. Ευθύνη απέναντι  σε αυτούς, έχει εκείνος που εισέπραξε την αποζημίωση.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται, με δική του ευθύνη, να καταβάλει την αποζημίωση στο δικαιούχο και πριν από τη δικαστική αναγνώρισή του.

# 6.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ.

| ΔΠΑ5/E1 | Έγκριση δαπάνης για παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων. |
| --- | --- |
| ΔΠΑ5/E2 | Απόδοση λογαριασμού προς πληρωμή αποζημίωσης αξίας ακινήτων. |
| ΔΠΑ5/E3 | Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης αξίας ακινήτων. |

# 7.	ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατάληψη απαλλοτριωθέντων ακινήτων								κωδικός ΔΠΑ-6