# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

### (Συνοδεύει τον Νο λογαριασμό)

| α/α | Σημείο ελέγχου | Αναφορά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Γενικά |  |  |  |  |
| 1.1 | Ο Λογαριασμός περιλαμβάνει εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος. | §7 άρθρο 5 Ν1418/84 |  |  |  |
| 1.2 | Έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις των πιστοποιουμένων εργασιών και έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πράξη ΔΠΚ7 - Έλεγχος επιμέτρησης. Αναφέρατε ποσοστά δαπάνης εργασιών που καλύπτονται από επιμετρήσεις : α) Οριστικές υποβληθείσες και ελεγχθείσες .…..% β) Οριστικές υποβληθείσες υπό έλεγχο ……% γ) Προσωρινές υποβληθείσες ……% Σύνολο 100% | §2 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 1.3 | Έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις των πιστοποιούμενων εργασιών και έχει ελεγχθεί η πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, των οριζομένων στα συμβατικά τεύχη και των εγγράφων εντολών της Υπηρεσίας. |  |  |  |  |
| 1.4 | Έχουν εκπληρωθεί από τον Ανάδοχο όλοι οι όροι της σύμβασης (λήψη φωτογραφιών, εκθέσεις προόδου κτλ.), που σχετίζονται με τις εκτελεσθείσες εργασίες. |  |  |  |  |
| 1.5 | Ο λογαριασμός συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τη νομοθεσία. | §6 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 1.6 | Έχουν υποβληθεί όλα τα πρωτόκολλα (ΠΠΑΕ, χαρακτηρισμού εκσκαφών, θεματοφυλακής υλικών κτλ.) και οι αποφάσεις της Υπηρεσίας (ποινικές ρήτρες, αποζημιώσεις κτλ.) που σχετίζονται με τον λογαριασμό. |  |  |  |  |
| 1.7 | Έχουν εκτελεσθεί και υποβληθεί οι συμβατικά απαιτούμενες δοκιμές ποιοτικού ελέγχου, των πιστοποιούμενων εργασιών και τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις. |  |  |  |  |
| 1.8 | Ο Ανάδοχος συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος. |  |  |  |  |
| 1.9 | Ο Ανάδοχος τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. |  |  |  |  |

| α/α | Σημείο ελέγχου | Αναφορά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Έλεγχος εργασιών | §2,7 άρθρο 5 Ν 1418/84 |  |  |  |
| 1.10 | Δεν εκκρεμούν «Αναφορές Μη Συμμόρφωσης» και εντολές της Υπηρεσίας για αποκατάσταση κακοτεχνιών που σχετίζονται με τις πιστοποιούμενες εργασίες. |  |  |  |  |
| 2.1 | Ο λογαριασμός συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα-Πιστοποίηση. | §6 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 2.2 | Οι ποσότητες που αναφέρονται στην Πιστοποίηση και εμφανίζονται διαφοροποιημένες από την προηγούμενη Πιστοποίηση είναι σύμφωνες με τον έλεγχο των επιμετρήσεων. | §2,7 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 2.3 | Οι ποσότητες έχουν τοποθετηθεί στο αντίστοιχο Α.Τ. και σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ). | §7 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 2.4 | Οι προς πιστοποίηση ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες που προβλέπονται από τον εγκεκριμένο ΑΠΕ με την αίρεση του άρθρου 44 του ΠΔ 609/85. | §7 άρθρο 40 ΠΔ609/85 άρθρο 44 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 3. | Έλεγχος τιμών μονάδας |  |  |  |  |
| 3.1 | Οι τιμές μονάδας είναι σύμφωνες με τις συμβατικές τιμές. | §7 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 3.2 | Οι τιμές μονάδας για τις νέες εργασίες είναι σύμφωνες με τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. | §7 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 4. | Λογιστικός έλεγχος δαπάνης εργασιών |  |  |  |  |
| 4.1 | Η μερική δαπάνη κάθε ποσότητας έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 4.2 | Το σύνολο κάθε Ομάδας Εργασιών έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 4.3 | Το σύνολο όλων των Ομάδων Εργασιών έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 4.4 | Στο σύνολο των δαπανών έχει προστεθεί ΓΕ και ΟΕ σύμφωνα με το ποσοστό που έχει καθοριστεί συμβατικά. | §5 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 5. | Υλικά επί τόπου. | §4 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 5.1 | Ο Λογαριασμός συνοδεύεται από πίνακα υλικών επί τόπου ή σε εγκεκριμένες αποθήκες και έχει γίνει ο έλεγχος (επιμέτρηση) των υλικών. |  |  |  |  |

| α/α | Σημείο ελέγχου | Αναφορά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2 | Ο λογαριασμός συνοδεύεται από αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Θεματοφυλακής Υλικών επιτόπου ή σε Αποθήκες. |  |  |  |  |
| 5.3 | Η τιμή για τα υλικά επί τόπου και ο Λογαριασμός συνοδεύεται από συμπληρωμένο έντυπο «Ειδικό Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Αποζημίωσης Υλικών επιτόπου ή Αποθηκευμένων σε Εγκεκριμένες Αποθήκες» που καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. | §4 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 5.4 | Δεν έχουν προστεθεί ΓΕ και ΟΕ στα υλικά επί τόπου. | §4 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 6. | Δαπάνη αναθεώρησης | άρθρο 10 Ν 1418/84 άρθρο 41 ΠΔ 609/85 |  |  |  |
| 6.1 | Εμφανίζονται συνολικά τα ποσά κάθε αναθεωρητικής περιόδου όπως προκύπτουν από τον αντίστοιχο πίνακα. | §10 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 6.2 | Για κάθε αναθεωρητική περίοδο αναφέρεται επίσης και η αναθεωρητική περίοδος με τους συντελεστές της οποίας έγινε ο υπολογισμός της αναθεώρησης, ο λογαριασμός στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι σχετικοί πίνακες υπολογισμού αναθεώρησης καθώς και ένδειξη αν η αναθεώρηση έχει υπολογιστεί προσωρινά ή όχι. | §11 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 7. | Έλεγχος πινάκων υπολογισμού αναθεώρησης | άρθρο 41 ΠΔ 609/85 |  |  |  |
| 7.1 | Έχει υπολογιστεί η δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με τους τελευταίους συντελεστές αναθεώρησης για όσα τρίμηνα ο υπολογισμός είναι προσωρινός. Υπάρχουν σχετικοί πίνακες υπολογισμού αναθεώρησης. | §11 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 7.2 | Υπάρχουν σχετικοί πίνακες χρονικής κατανομής εργασιών στις αναθεωρητικές περιόδους. | §2 άρθρο 10 Ν1418/84 §10 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 7.3 | Το τρίμηνο εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης που προβλέπεται συμβατικά έχει καθορισθεί σωστά. | §4 άρθρο 10 Ν 1418/84 |  |  |  |
| 7.4 | Οι συντελεστές αναθεώρησης είναι σύμφωνοι με τους πίνακες αναθεώρησης για το τρίμηνο εκκίνησης που προβλέπεται συμβατικά. | §9,10 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 7.5 | Στην περίπτωση που εφαρμόζεται σύνθετος συντελεστής αναθεώρησης αυτός έχει υπολογιστεί σωστά. | §9 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |

| α/α | Σημείο ελέγχου | Αναφορά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.6 | Η συνολική αξία εργασιών πριν την αναθεώρηση έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 7.7 | Η συνολική αναθεωρημένη αξία εργασιών έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 7.8 | Έχει υπολογιστεί σωστά ο συντελεστής σ. | §5 άρθρο 10 Ν 1418/84 §1 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 7.9 | Έχει υπολογιστεί σωστά η δαπάνη αναθεώρησης για το συγκεκριμένο τρίμηνο. | §5 άρθρο 10 Ν 1418/84 §1 άρθρο 41 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 8. | Αποζημιώσεις | §5 άρθρο 40 ΠΔ 609/85 |  |  |  |
| 8.1 | Ο λογαριασμός συνοδεύεται από τις σχετικές αποφάσεις για πληρωμή αποζημιώσεων | §6 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 8.2 | Αν οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί σε προηγούμενο λογαριασμό (ο οποίος πρέπει να αναφέρεται) ελέγχεται αν τα αντίστοιχα ποσά έχουν μεταφερθεί σωστά. |  |  |  |  |
| 9. | Απολογιστικές εργασίες | §5 άρθρο 40 ΠΔ 609/85 |  |  |  |
| 9.1 | Για δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί σε προηγούμενους λογαριασμούς (οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται) ελέγχεται αν έχουν μεταφερθεί σωστά τα αντίστοιχα ποσά. |  |  |  |  |
| 9.2 | Ο λογαριασμός συνοδεύεται με τα σχετικά παραστατικά στοιχεία όταν πρόκειται για νέες δαπάνες Απολογιστικών Εργασιών. | §5 άρθρο 40 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 9.3 | Το αντίτιμο των δαπανών συμφωνεί με τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία. |  |  |  |  |
| 9.4 | Στη δαπάνη Απολογιστικών Εργασιών έχει προστεθεί ΓΕ και ΟΕ | §10 άρθρο 42 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 9.5 | Έχει επιβληθεί η τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας στα ΓΕ και ΟΕ των Απολογιστικών Εργασιών. | §10 άρθρο 42 ΠΔ609/85 |  |  |  |

| α/α | Σημείο ελέγχου | Αναφορά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Προκαταβολές | §9 άρθρο5 Ν 1418/84 άρθρο 39 ΠΔ 609/85 |  |  |  |
| 10.1 | Η δαπάνη προκαταβολής είναι αυτή που έχει εισπράξει πράγματι ο ανάδοχος βάσει των σχετικών αποφάσεων, τόσο για δαπάνες εγκαταστάσεων κτλ. όσο και για δαπάνες αγοράς εξοπλισμού. | §2 άρθρο 39 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 10.2 | Η απόσβεση προκαταβολών έχει μεταφερθεί σωστά από τον αντίστοιχο πίνακα. |  |  |  |  |
| 11. | Έλεγχος Πίνακα Αποσβέσεων Προκαταβολών και Δεδουλευμένων Τόκων |  |  |  |  |
| 11.1 | Ο συντελεστής Π έχει υπολογιστεί σωστά για κάθε επιμέρους προκαταβολή. |  |  |  |  |
| 11.2 | Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η απόσβεση έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 11.3 | Η συνολική απόσβεση προκαταβολής έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 11.4 | Το υπόλοιπο προκαταβολής της προηγούμενης πιστοποίησης έχει μεταφερθεί σωστά. |  |  |  |  |
| 11.5 | Το υπόλοιπο προκαταβολής έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 11.6 | Ο χρόνος πληρωμής τόκων για το υπόλοιπο προκαταβολής της προηγούμενης πιστοποίησης έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 11.7 | Το επιτόκιο είναι σωστό. |  |  |  |  |
| 11.8 | Ο υπολογισμός των τόκων έχει γίνει σωστά. |  |  |  |  |
| 11.9 | Το σύνολο των δεδουλευμένων τόκων έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 12. | Κρατήσεις – Εγγυητικές επιστολές |  |  |  |  |
| 12.1 | Οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές προκαταβολών έχουν υπολογιστεί σωστά και καλύπτουν και τους απαραίτητους τόκους. | §3 άρθρο 39 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 12.2 | Στην περίπτωση αποδέσμευσης μέρους της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής η σχετική απόφαση συνοδεύει το λογαριασμό στον οποίο έγινε η αποδέσμευση και η απόφαση αποδέσμευσης αναφέρεται στους επόμενους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει και τους απαιτούμενους τόκους. | §3 άρθρο 39 ΠΔ609/85 |  |  |  |

| α/α | Σημείο ελέγχου | Αναφορά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.3 | Έχουν κατατεθεί όλες οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολών. Για όλες τις εγγυητικές επιστολές αναφέρεται ο αριθμός τους, η ημερομηνία έκδοσης και το Ταμείο ή η Τράπεζα που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή. Αντίγραφο των νέων εγγυητικών επιστολών πρέπει να συνοδεύει τον λογαριασμό. Το πρωτότυπο πρέπει να κατατεθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία |  |  |  |  |
| 12.4 | Οι κατατιθέμενες εγγυητικές επιστολές προκαταβολών καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτούμενες. |  |  |  |  |
| 12.5 | Οι απαιτούμενες εγγυητικές καλής εκτέλεσης έχουν υπολογιστεί σωστά και καλύπτουν κάθε μεταγενέστερη αύξηση ή μείωση του ποσού της σύμβασης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται μετά από τη σύνταξη νέων ΑΠΕ. | Άρθρο 27 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 12.6 | Αν έχει γίνει μείωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, τότε ο λογαριασμός στον οποίο έγινε η σχετική μείωση συνοδεύεται από τη σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στους επόμενους λογαριασμούς αναφέρεται αυτή η απόφαση. | §5 άρθρο 27 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 12.7 | Έχουν κατατεθεί όλες οι προβλεπόμενες εγγυητικές καλής εκτέλεσης. Για όλες τις εγγυητικές επιστολές αναφέρεται ο αριθμός τους, η ημερομηνία έκδοσης και το Ταμείο ή η Τράπεζα που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή. Αντίγραφο των νέων εγγυητικών επιστολών πρέπει να συνοδεύει το λογαριασμό. Το πρωτότυπο πρέπει να κατατεθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. |  |  |  |  |
| 12.8 | Το σύνολο των κατατιθεμένων εγγυητικών καλής εκτέλεσης έχει υπολογιστεί σωστά. |  |  |  |  |
| 12.9 | Οι κατατιθέμενες εγγυητικές καλής εκτέλεσης καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτούμενες. Διαφορετικά πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες κρατήσεις. |  |  |  |  |
| 12.10 | Οι απαιτούμενες κρατήσεις υλικών επί τόπου έχουν υπολογισθεί σωστά. |  |  |  |  |
| 12.11 | Έχουν κατατεθεί όλες οι προβλεπόμενες εγγυητικές για τις κρατήσεις υλικών επί τόπου. Για όλες τις εγγυητικές επιστολές αναφέρεται ο αριθμός τους, η ημερομηνία έκδοσης και το Ταμείο ή η Τράπεζα που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή. Αντίγραφο των νέων εγγυητικών επιστολών πρέπει να συνοδεύει το λογαριασμό. Το πρωτότυπο πρέπει να κατατεθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. |  |  |  |  |
| 12.12 | Το σύνολο των εγγυητικών κρατήσεων για τα υλικά επί τόπου έχει υπολογισθεί σωστά. |  |  |  |  |
| 12.13 | Οι κατατιθέμενες εγγυητικές κρατήσεων για τα υλικά επί τόπου καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτούμενες. Διαφορετικά πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες κρατήσεις. |  |  |  |  |

| α/α | Σημείο ελέγχου | Αναφορά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.14 | Έχει γίνει η αφαίρεση του ποσού των επιβληθεισών ποινικών ρητρών. | άρθρο 46 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 12.15 | Έχει γίνει η αφαίρεση του ποσού των επιβληθεισών κρατήσεων. | άρθρο 53 ΠΔ609/85 |  |  |  |
| 13. | Έλεγχος Εντολής Πληρωμής |  |  |  |  |
| 13.1 | Έχουν γίνει σωστά όλες οι μεταφορές ποσών από τους αντίστοιχους πίνακες. |  |  |  |  |
| 13.2 | Οι δεδουλευμένοι τόκοι έχουν αφαιρεθεί . |  |  |  |  |
| 13.3 | Τα σχετικά αθροίσματα έχουν ελεγχθεί όλα. |  |  |  |  |
| 13.4 | Ο ΦΠΑ που αναλογεί έχει υπολογισθεί σωστά σε κάθε περίπτωση. |  |  |  |  |
| 13.5 | Τα τελικά ποσά προς πληρωμή έχουν αναγραφεί σωστά ολογράφως. |  |  |  |  |
| 14. | Υπογραφές |  |  |  |  |
| 14.1 | Όλα τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τον αντίστοιχο υπεύθυνο. |  |  |  |  |

| ..../..../.... |  | ..../..../.... |
| --- | --- | --- |
| Ο Ελέγξας |  | Ο Eπιβλέπων Mηχανικός |