ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- |

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

# ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

# Β.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

(BΔΠ-Β.1)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΝΑΜΑ - MARNET - ΣΑΛΦΩ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2003

# ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

| Αριθμός Έκδοσης | Ημερομηνία | Περιγραφή | Παράγραφοι |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 02/12/2002 | Αρχική Έκδοση – Σχέδιο | Όλες |
| 1 | 10/2003 | Πρώτη Έκδοση – Σχέδιο | Συμπλήρωση περιεχομένων ΒΠΔ-Β-1, ΒΔΠ-Β-4, ΒΔΠ-Β-5 |

|  | ## Σύνταξη | Έλεγχος | Έγκριση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ονοματεπώνυμο: | Ν. Κοκολιός Υπεύθυνος ΒΔΠ | Μ. Κλωνάρης Υπεύθυνος Έργου | Γ. Σοϊλεμέζογλου Εκπρόσωπος Κ/ξίας |
| Ημερομηνία: | 10/2003 | 10/2003 | 10/2003 |
| Υπογραφή: |  |  |  |

# ΠεΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## Μέρος B : Κατασκευές

| Τίτλος | Κωδικός | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| 1. Εγγραφή έργου σε ΣΑΕΠ - ΣΑΝΑ - … | ΒΔΠ-Β-1 | ……..1 |
| Αίτηση του τελικού δικαιούχου για ένταξη του έργου στον προγραμματισμό των προς υλοποίηση έργων / συμβάσεων | ΔΠΚ1 / Ε1 | ……..5 |
| 2. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου | ΒΔΠ-Β-2 | ……..1 |
| Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού | ΔΠΚ2 / Ε1 | ……..7 |
| Συνοπτικό δελτίο έργου και παρακολούθησης της προόδου σύνταξης των τευχών δημοπράτησης | ΔΠΚ2 / Ε2 | ……..9 |
| Συνοπτικό δελτίο παρακολούθησης της προόδου σύνταξης των τεχνικών μελετών. | ΔΠΚ2 / Ε3 | ..…..11 |
| 3. Διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης έργου | ΒΔΠ-Β-3 | ……..1 |
| Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης | ΔΠΚ3 / Ε1 | ..…..11 |
| Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης | ΔΠΚ3 / Ε2 | ..…..15 |
| Έγγραφο προς την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. για τη δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού | ΔΠΚ3 / Ε3 | ..…..19 |
| Έγγραφο για τη δημοσίευση της Περίληψης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού στις Ελληνικές Εφημερίδες | ΔΠΚ3 / Ε4 | ..…..23 |
| Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για τη Διενέργεια του Διαγωνισμού. | ΔΠΚ3 / Ε5 | ..…..25 |
| Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του Έργου. | ΔΠΚ3 / Ε6 | ..…..27 |
| Πίνακας καταχώρησης στοιχείων εργοληπτικών εταιρειών για παραλαβή τευχών δημοπράτησης του έργου | ΔΠΚ3 / Ε7 | ..…..31 |
| Πίνακας καταγραφής δικαιολογητικών | ΔΠΚ3 / Ε8 | ..…..33 |
| Πίνακας διαγωνιζομένων | ΔΠΚ3 / Ε9 | ..…..39 |
| Πρώτο Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. | ΔΠΚ3 / Ε10 | ..…..41 |
| Ενημερωτικό σημείωμα. | ΔΠΚ3 / Ε11 | ..…..45 |
| Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. | ΔΠΚ3 / Ε12 | ..…..47 |
| Πρακτικό Πρώτου Σταδίου Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. | ΔΠΚ3 / Ε13 | ..…..49 |
| Πρόσκληση των Διαγωνιζομένων για ανακοίνωση αποτελεσμάτων. | ΔΠΚ3 / Ε14 | ..…..53 |
| Έγγραφο αποστολής Προσφορών (Τυπικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής) διαγωνιζομένων και Πρακτικού Πρώτου Σταδίου Επιτροπής Διαγωνισμού. | ΔΠΚ3 / Ε15 | ..…..55 |
| Έγγραφο αποστολής Προσφορών (Τυπικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής) διαγωνιζομένων, Πρακτικού Πρώτου Σταδίου Επιτροπής Διαγωνισμού, υποβληθεισών Αντιρρήσεων και απόψεις της Επιτροπής επί των Αντιρρήσεων. | ΔΠΚ3 / Ε16 | ..…..57 |
| Απόφαση εκδίκασης ένστασης. | ΔΠΚ3 / Ε17 | ..…..59 |
| 4. Διενέργεια αξιολόγησης προσφορών για ανάθεση έργου | ΒΔΠ-Β-4 | ……..1 |
| Συγκρότηση Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση | ΔΠΚ4 / Ε1 | ……..7 |
| Διαβίβαση προσφορών διαγωνιζομένων και πρακτικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού | ΔΠΚ4 / Ε2 | ..…..11 |
| Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση | ΔΠΚ4 / Ε3 | ..…..13 |
| Παράρτημα Πρακτικού της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση | ΔΠΚ4 / Ε4 | ..…..15 |
| Ανακοίνωση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση προς τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό | ΔΠΚ4 / Ε5 | ..…..17 |
| Αποστολή Προσφορών διαγωνιζομένων, Πρακτικών Επιτροπής, υποβληθεισών Ενστάσεων και Απόψεις επί των Ενστάσεων της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση | ΔΠΚ4 / Ε6 | ..…..19 |
| Αποστολή Προσφορών διαγωνιζομένων και Πρακτικών Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση | ΔΠΚ4 / Ε7 | ..…..21 |
| Αίτηση παροχής στοιχείων για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για το Διαγωνισμό | ΔΠΚ4 / Ε8 | ..…..23 |
| Πρόσκληση για την υποβολή Αιτιολόγησης τελικά υπερβολικών χαμηλών προσφορών | ΔΠΚ4 / Ε9 | ..…..25 |
| Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού | ΔΠΚ4 / Ε10 | ..…..27 |
| Πρακτικό Γνωμοδότησης επί των υποβληθεισών αντιρρήσεων σχετικά με το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της ΕΕΑ | ΔΠΚ4 / Ε11 | ..…..29 |
| Εξέταση αντιρρήσεων κατά του σταδίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του διαγωνισμού | ΔΠΚ4 / Ε12 | ..…..31 |
| 5. Υπογραφή σύμβασης εργολαβίας | ΒΔΠ-Β-5 | ……..1 |
| Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού δημοπρασίας | ΔΠΚ5 / Ε1 | ……..9 |
| Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης κατασκευής έργου | ΔΠΚ5 / Ε2 | ..…..15 |
| Σύμβαση Κατασκευής Έργου | ΔΠΚ5 / Ε3 | ..…..17 |
| Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | ΔΠΚ5 / Ε4 | ..…..21 |
| Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | ΔΠΚ5 / Ε5 | ..…..23 |
| 6. Υλοποίηση έργου – επίβλεψη | ΒΔΠ-Β-6 | ……..1 |
| Απόφαση Ορισμού Ομάδας Επίβλεψης | ΔΠΚ6 / Ε1 | ……..9 |
| Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Υλικών | ΔΠΚ6 / Ε2 | ..…..11 |
| Έγκριση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργου | ΔΠΚ6 / Ε3 | ..…..13 |
| 7. Έλεγχος επιμέτρησης | ΒΔΠ-Β-7 | ……..1 |
| Κατάλογος σημείων ελέγχου τμηματικής επιμέτρησης | ΔΠΚ7 / Ε1 | ……..9 |
| Συνοπτική τμηματική επιμέτρηση εργασιών κατά Α.Τ. | ΔΠΚ7 / Ε2 | ..…..11 |
| Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) | ΔΠΚ7 / Ε3 | ..…..13 |
| Προσωρινή συνοπτική επιμέτρηση εργασιών κατά Α.Τ. | ΔΠΚ7 / Ε4 | ..…..15 |
| Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών | ΔΠΚ7 / Ε5 | ..…..17 |
| Πίνακας χρονικής κατανομής εργασιών για τον υπολογισμό της αναθεώρησης | ΔΠΚ7 / Ε6 | ..…..19 |
| Πίνακας εκτελεσθεισών δοκιμών ποιοτικού ελέγχου | ΔΠΚ7 / Ε7 | ..…..21 |
| Καταμετρητικό Φύλλο Μετρήσεων με Χωροβάτη | ΔΠΚ7 / Ε8 | ..…..23 |
| Καταμετρητικό Φύλλο Μετρήσεων με Ηλεκτρονικό Όργανο | ΔΠΚ7 / Ε9 | ..…..25 |
| Καταμετρητικό - Επιμετρητικό Φύλλο Παραλαβής Σιδηρού Οπλισμού | ΔΠΚ7 / Ε10 | ..…..27 |
| 8. Έλεγχος λογαριασμού | ΒΔΠ-Β-8 | ……..1 |
| Κατάλογος σημείων ελέγχου λογαριασμού | ΔΠΚ8 / Ε1 | ……..5 |
| Πίνακας συνημμένων δικαιολογητικών λογαριασμού και διανομή | ΔΠΚ8 / Ε2 | ..…..13 |
| Εντολή Πληρωμής | ΔΠΚ8 / Ε3 | ..…..15 |
| Αναλυτικός Πίνακας εγκεκριμένων δαπανών και γενομένων πληρωμών | ΔΠΚ8 / Ε4 | ..…..17 |
| Πιστοποίηση | ΔΠΚ8 / Ε5 | ..…..19 |
| Βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης πιστοποιηθεισών εργασιών | ΔΠΚ8 / Ε6 | ..…..23 |
| Υπεύθυνη δήλωση θεματοφυλακής υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες | ΔΠΚ8 / Ε7 | ..…..25 |
| Ειδικό πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδος υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες | ΔΠΚ8 / Ε8 | ..…..27 |
| Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης | ΔΠΚ8 / Ε9 | ..…..29 |
| Συνοπτικός πίνακας δαπανών αναθεώρησης | ΔΠΚ8 / Ε10 | ..…..31 |
| Κατάσταση πιστοποιούμενων αποζημιώσεων | ΔΠΚ8 / Ε11 | ..…..33 |
| Δικαιολογητικά πιστοποιούμενων απολογιστικών εργασιών | ΔΠΚ8 / Ε12 | ..…..35 |
| Πίνακας εγγυητικών επιστολών προκαταβολών | ΔΠΚ8 / Ε13 | ..…..39 |
| Πίνακας υπολογισμού αποσβέσεων προκαταβολών και δεδουλευμένων τόκων | ΔΠΚ8 / Ε14 | ..…..41 |
| Πίνακας απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών | ΔΠΚ8 / Ε15 | ..…..43 |
| Πίνακας εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν | ΔΠΚ8 / Ε16 | ..…..45 |
| 9. Τροποποίηση στοιχείων έργου | ΒΔΠ-Β-9 | ……..1 |
| Αίτηση Τροποποίησης | ΔΠΚ9 / Ε1 | ..…..9 |
| Εντολή Τροποποίησης | ΔΠΚ9 / Ε2 | ..…..13 |
| Πρωτόκολλο Τροποποιήσεων Εργολαβίας | ΔΠΚ9 / Ε3 | ..…..15 |
| 10. Σύνταξη - έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών | ΒΔΠ-Β-10 | ……..1 |
| Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) | ΔΠΚ10 / Ε1 | ……..7 |
| Τεχνική Έκθεση (συνοδεύει τον ΑΠΕ) | ΔΠΚ10 / Ε2 | ..…..11 |
| Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝE) | ΔΠΚ10 / Ε3 | ..…..13 |
| Τεχνική Έκθεση (συνοδεύει το ΠΚΤΜΝE) | ΔΠΚ10 / Ε4 | ..…..15 |
| Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου | ΔΠΚ10 / Ε5 | ..…..17 |
| Πίνακας Προτεινόμενης Δαπάνης Αναθεώρησης | ΔΠΚ10 / Ε6 | ..…..19 |
| Πίνακας Προτεινόμενης Δαπάνης Απολογιστικών Εργασιών | ΔΠΚ10 / Ε7 | ..…..21 |
| Πίνακας Προτεινόμενης Δαπάνης Αποζημιώσεων | ΔΠΚ10 / Ε8 | ..…..23 |
| Πίνακας Προτεινόμενων Περικοπών και Ποινικών Ρητρών | ΔΠΚ10 / Ε9 | ..…..25 |
| Πίνακας Προτεινόμενης Δαπάνης ΦΠΑ | ΔΠΚ10 / Ε10 | ..…..27 |
| Πίνακας Απαιτούμενων Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης | ΔΠΚ10 / Ε11 | ..…..29 |
| 11. Υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης εργολαβίας | ΒΔΠ-Β-11 | ....…..1 |
| 12. Ειδική πρόσκληση, έκπτωση αναδόχου | ΒΔΠ-Β-12 | ....…..1 |
| Ειδική Διαταγή | ΔΠΚ12 / Ε1 | ....…..9 |
| Ειδική Πρόσκληση | ΔΠΚ12 / Ε2 | ..…..11 |
| Απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου | ΔΠΚ12 / Ε3 | ..…..13 |
| 13. Διάλυση σύμβασης εργολαβίας | ΒΔΠ-Β-13 | ....…..1 |
| 14. Προσωρινή παραλαβή | ΒΔΠ-Β-14 | ....…..1 |
| Έκθεση περάτωσης εργασιών | ΔΠΚ14 / Ε1 | ....…..9 |
| Βεβαίωση περάτωσης εργασιών | ΔΠΚ14 / Ε2 | ..…..11 |
| Αίτηση σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου | ΔΠΚ14 / Ε3 | ..…..13 |
| Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής | ΔΠΚ14 / Ε4 | ..…..15 |
| Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής | ΔΠΚ14 / Ε5 | ..…..17 |
| Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής | ΔΠΚ14 / Ε6 | ..…..19 |
| Απόφαση Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής | ΔΠΚ14 / Ε7 | ..…..23 |
| 15. Οριστική παραλαβή | ΒΔΠ-Β-15 | ....…..1 |
| Αίτηση σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου | ΔΠΚ15 / Ε1 | ....…..5 |
| Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής | ΔΠΚ15 / Ε2 | ....…..7 |
| Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής | ΔΠΚ15 / Ε3 | ..…..11 |
| Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής | ΔΠΚ15 / Ε4 | ..…..13 |
| Απόφαση Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής | ΔΠΚ15 / Ε5 | ..…..15 |
| 16. Προτελικός και τελικός λογαριασμός | ΒΔΠ-Β-16 | ....…..1 |
| 17. Διοικητική διαχείριση διαφορών | ΒΔΠ-Β-17 | ....…..1 |
| 18. Δικαστική διαχείριση διαφορών | ΒΔΠ-Β-18 | ....…..1 |