# ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο Συντάξας:                                                     Ημερομηνία:

Ο Ελέγξας:                                                       Ημερομηνία:

Ο Εγκρίνων:                                                    Ημερομηνία:

Αριθμός Έγκρισης:

# 1.	ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διοικητικής πράξης (διαδικασίας) αυτής είναι, η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα για τον προσδιορισμό του οικονομικού αντικειμένου, που θα επιβαρύνει τελικά τον Κ.τ.Ε., μετά της τεκμηρίωσης των επερχομένων μεταβολών επί πλέον ή επί έλλατον, με γνώμονα πάντα την άρτια επιστημονικά και βέλτιστη οικονομικά εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

# 2.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εφαρμογή κατά σειρά ισχύος:

- το ΠΔ 346/98 που είναι η μεταφορά στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της ΕΕ όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/2000 σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ

- Ο Ν. 716/77 και το εκτελεστικό αυτού ΠΔ 194/79 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

# 3.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας συγκαλεί Τεχνικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση και στη συνέχεια υποβάλλει προς έγκριση στον Πολιτικό Προϊστάμενο ήτοι  Γ.Γ. Περιφέρειας ή Νομαρχιακό ή Δημοτικό Συμβούλιο.

# 4.	ΟΡΙΣΜΟΙ  (σύμφωνα με το ΠΔ 346/98 και το Ν. 716/77)

- Κύριος του έργου : ……………………………..

- Εργοδότης / Αναθέτουσα Υπηρεσία :................................

- Προϊσταμένη Αρχή:  .........................................

- Διευθύνουσα Υπηρεσία: ....................................

- Παρέχων Υπηρεσίες: ο κάτοχος μελετητικού πτυχίου ή όποιος νομιμοποιείται να αναλάβει εκπόνηση μελέτης του Δημοσίου.

- Ανάδοχος : ο Παρέχων Υπηρεσίες συμβαλλόμενος με το Δημόσιο.

# 5.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

| ΔΠΜ12/E1 | Κείμενο επερχομένων μεταβολών = Αιτιολογική Έκθεση του Σ.Π. |
| --- | --- |
| ΔΠΜ12/Ε2 | Σώμα Συγκριτικού Πίνακα |
| ΔΠΜ12/Ε3 | Πίνακας Ανάλυσης Δαπανών = Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (που συνοδεύει τον Σ.Π.) |

# 6.	ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

- Έγκριση και εντολή εκπόνησης πρόσθετων υποστηρικτικών μελετών        κωδικός ΔΠΜ-13