# ΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Συντάξας:                                                     Ημερομηνία:

Ο Ελέγξας:                                                       Ημερομηνία:

Ο Εγκρίνων:                                                    Ημερομηνία:

Αριθμός Έγκρισης:

# 1.	ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διοικητικής πράξης (διαδικασίας) αυτής είναι, η οριστικοποίηση και έγκριση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης, με γνώμονα την άρτια εκπόνηση της μελέτης και την οικονομία του έργου στο χρόνο που καθορίζεται από τη Σύμβαση του έργου και σύμφωνα με αυτήν.

Το Χρονοδιάγραμμα του έργου/μελέτης αποτελεί συμβατικό στοιχείο, αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.

Ταυτόχρονα με την έγκριση του Χρονοδιαγράμματος ή αμέσως μετά αυτής, κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντολή εκπόνησης του πρώτου Σταδίου.

# 2.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εφαρμογή κατά σειρά ισχύος:

- το ΠΔ 346/98 που είναι η μεταφορά στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της ΕΕ όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/2000 σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ

- Ο Ν. 716/77 και το εκτελεστικό αυτού ΠΔ 194/79 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

# 3.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

# 4.	ΟΡΙΣΜΟΙ  (σύμφωνα με το ΠΔ 346/98 και το Ν. 716/77)

- Κύριος του έργου : ……………………………..

- Εργοδότης / Αναθέτουσα Υπηρεσία :................................

- Προϊσταμένη Αρχή:  .........................................

- Διευθύνουσα Υπηρεσία: ....................................

- Παρέχων Υπηρεσίες: ο κάτοχος μελετητικού πτυχίου ή όποιος νομιμοποιείται να αναλάβει εκπόνηση μελέτης του Δημοσίου.

- Ανάδοχος : ο Παρέχων Υπηρεσίες συμβαλλόμενος με το Δημόσιο.

# 5.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

| ΔΠΜ8/Ε1 | Έγκριση Χρονοδιαγράμματος |
| --- | --- |

# 6.	ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έγκριση Σταδίου Ι και εντολή εκπόνησης Σταδίου ΙΙ  			κωδικός ΔΠΜ-9