ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- |

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

# ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

# Δ.	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

(BΔΠ-Δ.0)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΝΑΜΑ - MARNET - ΣΑΛΦΩ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2002

# ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

| Αριθμός Έκδοσης | Ημερομηνία | Περιγραφή | Παράγραφοι |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 02/12/2002 | Αρχική Έκδοση – Σχέδιο | Όλες |

|  | ## Σύνταξη | Έλεγχος | Έγκριση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ονοματεπώνυμο: | Ν. Κοκολιός Υπεύθυνος ΒΔΠ | Μ. Κλωνάρης Υπεύθυνος Έργου | Γ. Σοϊλεμέζογλου Εκπρόσωπος Κ/ξίας |
| Ημερομηνία: | 02/12/2002 | 02/12/2002 | 02/12/2002 |
| Υπογραφή: |  |  |  |

# ΠεΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## Μέρος Δ : Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

| Τίτλος | Κωδικός | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| 1. Έναρξη υλοποίησης έργου με εμπλοκή δικτύων ΟΚΩ | BΔΠ-Δ-1 | ……..1 |
| Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων (στάδιο μελέτης) | ΔΠΟΚΩ1 / Ε1 | ……..5 |
| Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων (στάδιο τευχών δημοπράτησης) | ΔΠΟΚΩ1 / Ε2 | ……..7 |
| Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων (στάδιο κατασκευής) | ΔΠΟΚΩ1 / Ε3 | ……..9 |
| Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (στάδιο μελέτης) | ΔΠΟΚΩ1 / Ε4 | ……11 |
| Αίτηση παροχής στοιχείων για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου (στάδιο μελέτης) | ΔΠΟΚΩ1 / Ε5 | ……13 |
| 2. Διαδικασία Σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) | BΔΠ-Δ-2 | ……..1 |
| Αίτηση σύνδεσης Υποσταθμού με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας | ΔΠΟΚΩ2 / Ε1 | ……..5 |
| Αίτηση κάλυψης τηλεφωνικών αναγκών | ΔΠΟΚΩ2 / Ε2 | ……..7 |
| Αίτηση εργοταξιακής παροχής ύδρευσης | ΔΠΟΚΩ2 / Ε3 | ……..9 |
| Αίτηση μόνιμης παροχής ύδρευσης | ΔΠΟΚΩ2 / Ε4 | ……11 |
| Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης | ΔΠΟΚΩ2 / Ε5 | ……13 |
| Αίτηση έγκρισης μελέτης παροχής φυσικού αερίου | ΔΠΟΚΩ2 / Ε6 | ……15 |
| Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου | ΔΠΟΚΩ2 / Ε7 | ……17 |
| 3. Διαδικασία Μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) | BΔΠ-Δ-3 | ……..1 |
| Πρόταση μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ | ΔΠΟΚΩ3 / Ε1 | ……..5 |
| Ολοκλήρωση εργασιών μετατόπισης | ΔΠΟΚΩ3 / E2 | ……..7 |