# 1.	θεσμικο πλαισιο

Πέρα από το βασικό δίκαιο που διέπει την Περιφερειακή, Νομαρχιακή και Δημοτική – Κοινοτική Αυτοδιοίκηση, δηλ.:

- Το Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

- Το ΠΔ 30/96 (ΦΕΚ 21 Α/2-2-1996) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και

- Το ΠΔ 410/95 (ΦΕΚ 231 Α/14-11-1995) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ποιοτικούς ελέγχους μελετών και κατασκευών περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

- Το Ν. 716/77 (ΦΕΚ 295 Α/5-10-1977) «Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Το ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ 301 Α/8-10-1974) «Περί αμοιβών μηχανικών δια την σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ., Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Το ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ  53 Α/15-3-1979) «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν 716/77», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Την Εγκύκλιο 27/1997 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Εκπόνηση Μελετών Δημοσίων Έργων (Σύστημα Δημοπράτησης έργου: Μελέτη - Κατασκευή»,

- Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α/12-10-1998), ΠΔ 18/2000 (ΦΕΚ 15 Α/3-2-2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

- Το Ν 1418/84(ΦΕΚ 23 Α/29-2-1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», και τα εκτελεστικά του διατάγματα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

- Το ΠΔ 428/95(ΦΕΚ 245 Α/24-11-1995) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ»,

- Το ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ 92 Α/11-5-1999) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 428/95»,

- Την Απόφ. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/2000 (ΦΕΚ 1265 Β/18-10-2000) «Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες»,

- Την Απόφ. ΔΙΠΑΔ 611/01 (ΦΕΚ 1013 Β/2-8-2001) «Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου»,

- Άρθρο 12 του Π.Δ.334/2000/ΦΕΚ Α’279,

- Απόφαση Δ14/43209/01: Κανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων ΦΕΚ 332/Β/28-3-01

# 2.	συγκεντρωση και αξιολογηση στοιχειων

Ο Σύμβουλος προέβη σε συλλογή του ακόλουθου υλικού σχετικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων μελετών και κατασκευών:

- Οδηγός Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΜΕΚ),

- Διασφάλιση Ποιότητας και Ποιοτικοί Έλεγχοι μελετών και έργων της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ,

- Διασφάλιση Ποιότητας και Ποιοτικοί Έλεγχοι μελετών και έργων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

- Διασφάλιση Ποιότητας και Ποιοτικοί Έλεγχοι έργων Κακιάς Σκάλας,

- Επιλεγμένες Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων από τα αρχεία του Συμβούλου.

Η συλλογή στοιχείων που αφορούν στους ποιοτικούς ελέγχους μελετών και κατασκευών συμπληρώθηκε με την καταγραφή των απόψεων των φορέων υλοποίησης και διαχείρισης των Περιφερειακών έργων. Τα πρόσθετα στοιχεία και απόψεις ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του τεύχους και ενσωματώθηκαν στα κατάλληλα κεφάλαια.

Το υλικό αυτό, σε συνδυασμό με το υλικό που προέκυψε από την καταγραφή, αξιολόγηση και κριτική ενσωμάτωση της διεθνούς εμπειρίας (βλ. Κεφ. 3) και την εκτεταμένη εμπειρία του Συμβούλου στο τομέα, αποτελεί τη βάση της προτεινόμενης δομής του τεύχους ποιοτικών ελέγχων (βλ. Κεφ. 5) καθώς και του καθαυτού περιεχομένου του (βλ. Μέρη Α, Β και Γ του παρόντος τεύχους).

Ελπίζεται ότι το εν λόγω τεύχος θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, των Προγραμμάτων Ποιότητας μελετών και κατασκευών από τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες.

# 3.	διεθνησ εμπειρια

Η διεθνής εμπειρία σχετικά με τους ποιοτικούς ελέγχους αντλήθηκε κυρίως από τις ακόλουθες πηγές:

- Τα  πρότυπα τεύχη δημοπράτησης της Γερμανίας και συγκεκριμένα :

- Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Algemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 – DIN 18451),

- Πρόσθετες Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).

- Συστάσεις και οδηγίες άλλων χωρών (Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο) και συγκεκριμένα :

- Quality in the Constructed Project (American Society of Civil Engineers, 2000),

- Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering (UK, Construction Industry Research and Information Association, 1991).

# 4.	προβληματα - δυσλειτουργιεσ

Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που αφορούν στους ποιοτικούς ελέγχους, όπως αυτά καταγράφηκαν βάσει της εμπειρίας του Συμβούλου στην υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση μελετών και έργων του Β’ ΚΠΣ είναι κυρίως τα ακόλουθα:

- Έλλειψη, μέχρι πρόσφατα, υποχρεωτικής σύνταξης προγραμμάτων ποιότητας μελετών και κατασκευών από τους Αναδόχους και εξειδίκευσης του περιεχομένου τους,

- Έλλειψη εξοικείωσης του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών Επίβλεψης με μεθόδους και τεχνικές διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων,

- Απουσία τυποποιημένου εγχειριδίου ποιοτικών ελέγχων, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη τυποποίησης των σχετικών τευχών δημοπράτησης (ΤΣΥ, ΕΣΥ), οδηγεί σε ασάφειες και αδυναμίες σχετικά με την πρακτική υλοποίηση και τεκμηρίωση των ελέγχων και τον καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων της ομάδας επίβλεψης έργων και μελετών.

# 5.	προτεινομενη δομη - περιεχομενα

Το προτεινόμενο τεύχος ποιοτικών ελέγχων περιλαμβάνει:

- Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικό έλεγχο μελετών (Μέρη Α και Β αντίστοιχα)

- Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικούς ελέγχους κατασκευών (Μέρος Γ)

## 5.1	Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος μελετών

Τα Μέρη Α και Β περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Πρόγραμμα ποιότητας μελετών

- Σύνταξη

- Ανασκόπηση και αποδοχή

- Αναθεώρηση

- Περιεχόμενα

- Διασφάλιση ποιότητας μελετών

- Γενικά

- Απαιτήσεις και πεδίο εφαρμογής

- Εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας

- Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, ποιοτικής διασφάλισης και ποιοτικής βελτίωσης

- Ανεξάρτητοι ποιοτικοί έλεγχοι

- Ισχύουσα νομοθεσία

- Πίνακες τεκμηρίωσης / διασφάλισης ποιότητας μελετών

- Δραστηριότητες μελέτης

- Ενέργειες ευθύνης της Υπηρεσίας

- Ενέργειες ευθύνης του Μελετητή

- Έντυπο ποιοτικού ελέγχου

Στο Μέρος Α παρουσιάζεται η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας μελετών γενικά, αλλά και ειδικότερα, για συγκοινωνιακά έργα, υδραυλικά έργα, λιμενικά / θαλάσσια έργα, κτιριακά έργα (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεις), και για λοιπά έργα, στα οποία συγκαταλέγονται τα έργα πρασίνου.  Αναπτύσσονται οι οδηγίες για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, η ισχύουσα γενική και ειδική νομοθεσία, οι ομάδες μελετών και τα στάδια εκπόνησής τους, ενώ στο τέλος κάθε τμήματος παρατίθεται κατάλογος ελέγχου ανά κατηγορία έργου.  Εξ άλλου, στο Μέρος Β περιλαμβάνονται τα έντυπα ελέγχου ποιότητας για τις μελέτες των ανωτέρω κατηγοριών έργων.

## 5.2 	Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών

Η διασφάλιση ποιότητας και οι ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών συντάχθηκαν ανά κατηγορία έργων / ομάδα εργασιών.  Όλη η αναγκαία πληροφορία για κάθε εργασία συνοψίζεται σε πίνακες, όπως παρουσιάζεται στο Μέρος Γ του παρόντος τεύχους, των Προγραμμάτων Ελέγχου Ποιότητας Έργου (ΠΕΠΕ), οι οποίοι είναι δομημένοι ώστε να συμβαδίζουν με τις φάσεις κατασκευής ενός έργου.

Κάθε πίνακας περιλαμβάνει δύο υποπίνακες:

Ο πρώτος υποπίνακας (επικεφαλίδα), που είναι ταυτόσημος σε μορφή και χαρακτήρα πληροφοριών ανεξάρτητα από το είδος και τη φάση των εργασιών, περιλαμβάνει:

- Τον Κωδικό Αριθμό του εκάστοτε ΠΕΠΕ

- Τον αριθμό Αναθεώρησης έκδοσης του εκάστοτε πίνακα

- Την Ημερομηνία συμπλήρωσης του εκάστοτε πίνακα (σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)

- Τον αριθμό της σελίδας, σε σχέση με το σύνολο των συμπληρωμένων για την συγκεκριμένη εργασία κατασκευής, αν υπάρχουν παραπάνω από μια συμπληρωμένες σελίδες (σε μορφή ΧΧ από ΝΝ)

Ο δεύτερος υποπίνακας (κυρίως σώμα), περιέχει μεταβλητές πληροφορίες, που εξαρτώνται από το είδος και τη φάση των εργασιών. Περιλαμβάνει εννιά πεδία πληροφορίας (στήλες), όπου αποτυπώνονται:

- Ο Αύξων Αριθμός της συγκεκριμένης υπό έλεγχο διαδικασίας,

- Περιγραφικά το Αντικείμενο και οι επιμέρους φάσεις υλοποίησης της συγκεκριμένης εκάστοτε υπό έλεγχο διαδικασίας,

- Ειδικότερα το Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό της υπό έλεγχο διαδικασίας,

- Ο Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου,

- Τα Κριτήρια Αποδοχής για την υπό έλεγχο διαδικασία,

- Οι Αναφορές – Πρότυπα, βάσει των οποίων γίνεται ο εκάστοτε έλεγχος,

- Η Διαδικασία ελέγχου / δοκιμής που ακολουθείται για την επιβεβαίωση της τήρησης των προδιαγραφών κατασκευής,

- Η Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών, όπως αυτή(ές) προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τέλος

- Τα Έντυπα καταγραφής των πληροφοριών / στοιχείων τεκμηρίωσης, όπως αποτυπώθηκαν κατά την κατασκευή.

Όλα τα ανωτέρω έχουν συνταχθεί, για:

- συγκοινωνιακά έργα,

- υδραυλικά έργα,

- λιμενικά / θαλάσσια έργα,

- κτιριακά έργα (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεις), και

- λοιπά έργα, στα οποία συγκαταλέγονται έργα δικτύων υποδομής, περιβάλλοντος χώρου και ΧΥΤΑ.

Επισημαίνεται ότι η σύνταξη των υπόψη πινάκων έγινε με γνώμονα την ισχύουσα κατάσταση στην παραγωγή δημοσίων έργων (εργοληπτικές επιχειρήσεις, εργαστήρια, παλιές και νεότερες μελέτες εφαρμογής που είχαν συνταχθεί με προηγούμενα καθεστώτα τεχνικών προδιαγραφών, τεύχη δημοπράτησης που είχαν συνταχθεί και ισχύουν για την κατασκευή των έργων, κτλ).

Εκτιμάται ότι η ανωτέρω προσέγγιση αποτελεί, επί του παρόντος, τη βέλτιστη διαχείριση των ζητουμένων στοιχείων, εν όψει της ενιαιοποίησης των ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).  Τότε θα πρέπει να γίνει και η τελική μορφοποίηση των υπόψη πινάκων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των προτύπων ΕΝ, οπότε και θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πίνακες, ώστε να συμπεριλάβουν και τις κατάλληλες παραπομπές στα αντίστοιχα άρθρα των ΕΝ.

## 5.3	Παρατηρήσεις χρήσης των τευχών ποιοτικών ελέγχων κατασκευών

Κατά τη σύνταξη των ανωτέρω πινάκων ΠΕΠΕ, για όλες τις κατηγορίες έργων και με γνώμονα τη διευκόλυνση των χρηστών των επιμέρους στοιχείων του παρόντος οδηγού, έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν αυτοτελή τεύχη ανά κατηγορία έργων. Ταυτόχρονα όμως, για τη μείωση του όγκου του συνολικού πονήματος, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται παραπομπές σε ΠΕΠΕ άλλων κατηγοριών έργων, όπου έχουν περιγραφεί ταυτόσημα είδη εργασιών σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης.

Συνιστάται, επομένως, στους χρήστες του παρόντος οδηγού να μελετήσουν το περιεχόμενό του κάθε επιμέρους υποτεύχους (ΠΕ-Γ-1 έως ΠΕ-Γ-5), ιδιαίτερα πριν από τυχόν αποσπασματική χρήση ενός υποτεύχους εκτός γραφείου.  Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση που γίνεται αναφορά για συμπληρώσεις ή μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης σε άλλα υποτεύχη, θα είναι σε θέση να επισημάνουν την ανάγκη ή όχι να προμηθεύονται και το αντίστοιχο υποτεύχος ή τουλάχιστον το τμήμα του, στο οποίο γίνεται η επίμαχη αναφορά.

Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ των κτιριακών έργων, γίνεται αναφορά στις εργασίες σκυροδετήσεων των συγκοινωνιακών έργων (ΠΕΠΕ 5). Σε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί τις σελίδες του εν λόγω ΠΕΠΕ 5, ανεξάρτητα αν παρακολουθεί – όπως στο υπόψη παράδειγμα – κτιριακά έργα.

Το κεφάλαιο ΠΕΠΕ 1 των περισσοτέρων κατηγοριών έργων (εκτός των συγκοινωνιακών) αναφέρεται πάντα στην προετοιμασία και ανάπτυξη του εκάστοτε εργοταξίου κατασκευών, και είναι ενιαίο για έργα που απαιτούν / καλύπτονται από μία εργοταξιακή εγκατάσταση.

Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για να αποτελέσει ένα «χρηστικό υποβοηθητικό εργαλείο» στα χέρια των επιβλεπόντων των έργων κατασκευής, σε συνάρτηση και συνδυασμό πάντα με το περιεχόμενο των τευχών ΠΕ-1 (Πακέτο Εργασίας 1- Τεύχη Δημοπράτησης) και ΠΕ-5 (Πακέτο Εργασίας 5 – Οδηγός Επίβλεψης Κατασκευών).

Σε περίπτωση που κατασκευάζονται έργα ή έχουν δημοπρατηθεί με διαφορετικής μορφής τεύχη δημοπράτησης, ο εκάστοτε επιβλέπων μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρόντα οδηγό ποιοτικών ελέγχων κατασκευών, με απλή συσχέτιση / τροποποίηση των απαιτήσεων ποιοτικών ελέγχων, κυρίως της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) του κάθε έργου (είδος – συχνότητα – αναφορές), στις αντίστοιχες στήλες των κατάλληλων ΠΕΠΕ που καλύπτουν την κατηγορία έργων που τον ενδιαφέρει.

Στους παρακάτω πίνακες ποιοτικού ελέγχου κατασκευών, γίνεται χρήση ορισμένων συντομογραφιών, όπως:

- ΠΕΠΕ		: Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Έργου

- ΣΑΕ		: Σημείο Αναμονής Ελέγχου ( Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου)

- ΦΕΕ		: Φύλλο Ελέγχου Εργασιών (βλ. και ενδεικτικά συνημμένα φύλλα, παράγονται από τον ανάδοχο του εκάστοτε έργου)

- ΜΕΠ	 	: Μηχανικός ελέγχου ποιότητας

- ΠΤΠ	 	: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Ελληνικές)

- ΕΝ		: Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές

- AASHTO	: Αμερικανικές Προδιαγραφές Έργων Αυτοκινητοδρόμων

- ΚΤΣ, ΣΚ	: Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Ελληνικός)

- ΕΛΟΤ 	: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

- ΤΣΥ    	: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΤΣΥ ή ΕΤΣΥ, κατά περίπτωση)

- ΚΜΕ   	: Κανονισμός Μελετών – Ερευνών (εφόσον υπάρχει)

- DIN    		: Γερμανικοί Κανονισμοί

- BSI    		: Αγγλικοί Κανονισμοί

- ASTM		: Αμερικανικά πρότυπα δοκιμής υλικών

- ACI 		: Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος

- AFNOR 	: Γαλλικοί Κανονισμοί.

## 5.4	Ενδεικτικά φύλλα ελέγχου εργασιών και έντυπα εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών

Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά στα Φύλλα Ελέγχου Εργασιών (ΦΕΕ).  Τα υπόψη φύλλα αποτελούν υποχρέωση και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος ποιότητας του αναδόχου, εφόσον προβλέπεται η υποβολή του στα συμβατικά τεύχη του έργου.  Προς το παρόν, το πρόγραμμα ποιότητας έργου απαιτείται για έργα όπου οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι τάξης Δ’ και άνω.

Εν τούτοις, για την εξοικείωση των Υπηρεσιών και καθ’ υπόδειξη της ΕΠΠΕ, παρατίθενται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου και ενδεικτικά Φύλλα Ελέγχου Εργασιών για:

- Χωματουργικά,

- Σκυροδέματα και

- Ασφαλτικά,

όπου μπορούν να καταγράφονται συνεκτικά και περιληπτικά - από τον επιβλέποντα ή τον υπεύθυνο τομέα - τα στοιχεία παρακολούθησης των αντίστοιχων εργασιών κατασκευής.

Επισημαίνεται πάντως, ότι η σύνταξη Φύλλων Ελέγχου Εργασιών, εφόσον απαιτείται από τα συμβατικά τεύχη, είναι υποχρέωση και ευθύνη του αναδόχου και, για το λόγο αυτό, μπορεί να διαφέρουν από τα προτεινόμενα εδώ. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα τυχόν προτεινόμενα από τον ανάδοχο Φύλλα Ελέγχου Εργασιών είναι ακατάλληλα εάν διαφέρουν από τα προτεινόμενα εδώ, εφόσον τα ΦΕΕ του αναδόχου εξυπηρετούν ικανοποιητικά τις εκάστοτε ανάγκες του έργου για το οποίο σχεδιάστηκαν.

Αντίστοιχες παρατηρήσεις με τις ανωτέρω ισχύουν και για τα Ενδεικτικά Έντυπα Εκτέλεσης Εργαστηριακών Δοκιμών που παρατίθενται στο τμήμα ΠΕ-Γ-6 του παρόντος οδηγού.  Τα υπόψη έντυπα διαφέρουν συνήθως από εργαστήριο σε εργαστήριο και, εφόσον είναι επιθυμητό από την Υπηρεσία να ισχύσουν ως συμβατικά στοιχεία, θα πρέπει να επισυνάπτονται ως παράρτημα στην ΕΤΣΥ του έργου.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κωδικός ΦΕΕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έκδοση: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α/Α: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | από |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΑΙΩΔΗ ΥΛΙΚΑ |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΔΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΜΕΛΙΟ (Θ), ΠΥΡΗΝΑΣ (Π), ΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΣΔ), ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΣΕΟ), ΣΤΕΨΗ (ΣΨ), ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤ) |
| Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ |
| Χάραξη (Έλεγχος «Δ»): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αφαίρεση στρώσεων ακατάλληλων υλικών: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |
| Υδρογεωλογικές / Υδρολογικές συνθήκες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |
| Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΡΑΣΗΣ |
| Αποτύπωση γεωλογικών σχηματισμών από |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ.Θ.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΩΣ |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ.Θ.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |
| Δειγματοληψία/ες, για εκτέλεση δοκιμών: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τμήμα Επιχώματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Προέλευση υλικού (ΤΣΥ …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δειγματοληψία (Έλεγχος «Β΄») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κατηγορία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Έλεγχος «Β΄») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Θ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συμπύκνωση επιφάνειας έδρασης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Π |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δοκιμών επί τόπου πυκνότητας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΕΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Έλεγχος «Β΄») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΕΤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εξοπλισμός: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ |
| Στρώση: |  |  |  |  |  |  | Ημερ/νία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διατομή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τμήμα - Κατηγορία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όγκος (περίπου) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | μ3 |
| Υψόμετρο άνω επιφάνειας στρώσης. |  |  |  |  |  |  |  | Πάχος (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Προσθήκη νερού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Επί τόπου δοκιμή (Έλεγχος «Β΄») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δειγματοληψία Αναφοράς (Έλεγχος «Β΄») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Βαθμός Συμπύκνωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΗΧ/ΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κωδικός ΦΕΕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έκδοση: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α/Α: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | από |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΔΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΥΠΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ |
| Α260 |  |  |  |  |  |  |  |  | Α265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ |
| Μελέτη Σύνθεσης εγκεκριμένη: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εξοπλισμός Αναδόχου (Συγκρότημα, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λ.π.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργαστηριακές δοκιμές αδρανών (αποτελέσματα): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έλεγχος υποκείμενης στρώσης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μηχανικός Κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τοπογράφος Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Εκπρόσωπος ΚτΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ |
| Θερμοκρασία ασφαλτοσκυροδέματος : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δειγματοληψία ασφαλτοσκυροδέματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μηχανικός Κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τοπογράφος Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Εκπρόσωπος ΚτΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κωδικός ΦΕΕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έκδοση: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α/Α: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα: |  |  |  |  |  | από |  |
| ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (συνέχεια) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δειγματοληψία πυρήνων: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έλεγχος ομαλότητος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έλεγχος στάθμης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μηχανικός Κατασκευής |  |  |  | Τοπογράφος Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Εκπρόσωπος ΚτΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κωδικός ΦΕΕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έκδοση: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α/Α: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | από |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΣΗ (Χ.Θ.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρωτόκολλο ελέγχου εγκαταστάσεων παραγωγής σκυροδέματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εξοπλισμός Αναδόχου: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Οπλισμός: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ενσωματούμενα στοιχεία (Έλεγχος «Δ» υλικού): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρόσμικτα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνθεση Σκυροδέματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποιότητα σκυροδέματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σκυρόδεμα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συμβατικά Δοκίμια στην Μονάδα Σκυροδέματος (Έλεγχοι «Β»): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαστάσεις Συμβατικών δοκιμίων: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κάθιση Σκυροδέματος στην Μονάδα Σκυροδέματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |
| 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |
| Καθαριότητα ξυλοτύπου (εσωτερικές παρειές): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διευκολυντικό υγρό αφαίρεσης ξυλοτύπου: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρμοί εργασίας (καθαρότητα, προεργασία): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρμοί Διαστολής (στεγανότητα μεταξύ ξυλοτύπων): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ενσωματούμενα στοιχεία (σωλήνες, αγωγοί ακριβής τοποθέτηση & στερέωση): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επικάλυψη οπλισμού (απαγορεύονται τα μεταλλικά στηρίγματα): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τύπος επιφανειακού τελειώματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Β |  |  |  |  |  |  |  |  | Γ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Είδος ξυλοτύπου: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ξυλότυπος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σιδηρότυπος |  |  |  |  |  |  |  |  | Πλαστικότυπος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Υψόμετρα (Έλεγχος «Δ», Αρχείο Ελέγχων Δ Σκυροδεμάτων) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Θέση καλουπιών |  |  |  |  |  |  |  |  | Σκάμματα θεμελίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διαστάσεις |  |  |  |  |  |

| ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κωδικός ΦΕΕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έκδοση: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α/Α: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | από |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΩΝ (συνέχεια) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποιότητα χάλυβα : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διάμετρος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ποσότητα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τοποθέτηση (αποστάσεις μεταξύ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μάτιση (συγκόλληση αν επιτρέπεται): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επικάλυψη: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Στερέωση: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Προστασία αναμονών: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επιφανειακή κατάσταση (καθαρός, ευθύς, χωρίς σκουριά): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία σκυροδέτησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έναρξη σκυροδέτησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Πέρας σκυροδέτησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δοκίμια : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Καταγραφικό δελτίο : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δοκίμια εργοταξιακού σκυρ/τος Νο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δοκίμια έργου Νο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Καθορισμός παρτίδων σκυροδέματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Στρώσεις σκυροδέματος (<60cm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρόσθετο νερό (απαγορεύεται): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ελεύθερη πτώση (<2.50m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θερμοκρασία σκυροδέματος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
| Κάθιση: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |
| Επάρκεια δονητών: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  | Δόνηση : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Χρησιμοποίηση ρευστοποιητή : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  | Ποσότητα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έναρξη συντήρησης : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Πέρας συντήρησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τρόπος συντήρησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Λινάτσες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Υγρό ψεκασμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διαβροχή |  |  |  |  |  |  |  |  | Άλλη : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Υποστυλώματα ασφαλείας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κωδικός ΦΕΕ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Έκδοση: |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α/Α: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σελίδα: |  |  |  | από |  |
| ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΩΝ (συνέχεια) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (Έλεγχοι «Δ», Αρχείο Ελέγχων Δ Σκυροδεμάτων) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έλεγχοι σύμφωνα με το ΕΝΟ-19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |
| 3 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |
| 5 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |
| 7 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |
| 9 |  |  | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| Μηχανικός Κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τοπογράφος Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |  | Εκπρόσωπος ΚτΕ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |  |  |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  |  |  |  |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	θεσμικο πλαισιο	1

2.	συγκεντρωση και αξιολογηση στοιχειων	1

3.	διεθνησ εμπειρια	2

4.	προβληματα - δυσλειτουργιεσ	2

5.	προτεινομενη δομη - περιεχομενα	2

5.1	Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος μελετών	2

5.2 	Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών	3

5.3	Παρατηρήσεις χρήσης των τευχών ποιοτικών ελέγχων κατασκευών	4

5.4	Ενδεικτικά φύλλα ελέγχου εργασιών και έντυπα εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών	5

| Τεύχος / Οδηγός | Μέρος | Τμήμα | Έκδοση | Κωδικός τεύχους | Τίτλος - Περιεχόμενο | Α/Α διαχ/κου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ΠΕ |  |  | 0 | ΠΕ.0 | Ποιοτικοί Έλεγχοι |  |
| ΠΕ | Α |  | 0 | ΠΕ-Α.0 | Διασφάλιση Ποιότητας Μελετών | 1 |
| ΠΕ | Α | 1 | 0 | ΠΕ-Α-1.0 | Συγκοινωνιακά έργα | 2 |
| ΠΕ | Α | 2 | 0 | ΠΕ-Α-2.0 | Υδραυλικά έργα | 3 |
| ΠΕ | Α | 3 | 0 | ΠΕ-Α-3.0 | Λιμενικά έργα | 4 |
| ΠΕ | Α | 4 | 0 | ΠΕ-Α-4.0 | Κτιριακά έργα | 5 |
| ΠΕ | Α | 5 | 0 | ΠΕ-Α-5.0 | Λοιπά έργα | 6 |
| ΠΕ | Β |  | 0 | ΠΕ-Β.0 | Ποιοτικοί Έλεγχοι Μελετών | 7 |
| ΠΕ | Β | 1 | 0 | ΠΕ-Β-1.0 | Συγκοινωνιακά έργα | 8 |
| ΠΕ | Β | 2 | 0 | ΠΕ-Β-2.0 | Υδραυλικά έργα | 9 |
| ΠΕ | Β | 3 | 0 | ΠΕ-Β-3.0 | Λιμενικά έργα | 10 |
| ΠΕ | Β | 4 | 0 | ΠΕ-Β-4.0 | Κτιριακά έργα | 11 |
| ΠΕ | Β | 5 | 0 | ΠΕ-Β-5.0 | Λοιπά έργα | 12 |
| ΠΕ | Γ |  | 0 | ΠΕ-Γ.0 | Διασφάλιση Ποιότητας / Ποιοτικοί Έλεγχοι Κατασκευών | 13 |
| ΠΕ | Γ | 1 | 0 | ΠΕ-Γ-1.0 | Συγκοινωνιακά έργα | 14 |
| ΠΕ | Γ | 2 | 0 | ΠΕ-Γ-2.0 | Υδραυλικά έργα | 15 |
| ΠΕ | Γ | 3 | 0 | ΠΕ-Γ-3.0 | Λιμενικά έργα | 16 |
| ΠΕ | Γ | 4 | 0 | ΠΕ-Γ-4.0 | Κτιριακά έργα | 17 |
| ΠΕ | Γ | 5 | 0 | ΠΕ-Γ-5.0 | Λοιπά έργα | 18 |
| ΠΕ | Γ | 6 | 0 | ΠΕ-Γ-6.0 | Ενδεικτικά έντυπα εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών | 19 |