# 1.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ειδικότερη ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμοί:

| (1) Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών | ΠΔ 696/74 |
| --- | --- |
| (2) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων | ΥΠΕΧΩΔE/ΔΜΕΟ/α/Ο/987/11-05-01 |
| (3) Προδιαγραφές Μελετών Σκοπιμότητας | ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/Ο/1885/08-07-096 |
| (4) Προδιαγραφές & Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων | ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/Ο/733/06-07-01 |
| (5) Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργων Κατασκευής Διοδίων | ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/Ο/281/12-03-01 |
| (6) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών | ΥΠΕΧΩΔΕ/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 |
| (7) Έργα Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΟΣ 2000) | ΦΕΚ 1239Β/18-10-00 |
| (8) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) | ΦΕΚ 315/17-04-97 |
| (9) Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (ΕΑΚ 2000) | ΦΕΚ 2184Β/20-12-99 |
| (10) Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών | Ε39/ΔΜΕΟ/γ/Ο/884/24-12-99 |
| (11) Επιτρεπόμενη φόρτιση εδάφους θεμελίωσης | DIN 1054 |
| (12) Διαστασιολόγηση και κατασκευή γεφυρών από σκυρόδεμα | DIN 1075 |
| (13) Φορτία υπολογισμού γεφυρών | DIN 1072 |
| (14) Σκυρόδεμα άοπλο και οπλισμένο, διαστασιολόγηση και κατασκευή | DIN 1045 |
| (15) Διαστασιολόγηση φρεατοπασσάλων | DIN 4014 |

# 2.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚων εργων

Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση οδικών έργων καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο μπορεί να διατυπώνονται τα βήματα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση μελετών. Στον επόμενο Πίνακα 2-1 παρουσιάζονται τα βήματα που απαιτούνται κατά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουμένων μελετών οδών του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

##### Πίνακας 2-1:	Διασφάλιση ποιότητας μελετών

| Κωδικός: ΠΔΠΜ-ΣΥΓΚ-1 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Διασφάλισης Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: | ΜΕΛΕΤΗ : |
| --- | --- |
| Υπηρεσία: | ΑΝΑΔΟΧΟΣ : |
| Υπηρεσία: | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : |
| Υπηρεσία: | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : |

| # | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ |  |  | Για τους Ποιοτικούς Ελέγχους βλ. Τεύχος ΟΕΜΚ |
| 1 | Γενικός Σχεδιασμός | Ενημέρωση |  |  |
| 2 | Καθορισμός αντικειμένου | ( |  |  |
| 3 | Διαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης | ( |  |  |
| 4 | Υπογραφή σύμβασης και εγκατάσταση αναδόχου | ( | ( |  |
| 5 | Παράδοση υφισταμένων στοιχείων | ( | Παραλαβή |  |
|  | ΣΤΑΔΙΟ Ι, Αναγνωριστική μελέτη |  |  |  |
| 6 | Κυκλοφοριακή μελέτη | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 7 | Μελέτη αναγνώρισης οδού | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 8 | Μελέτη γεωλογικής αναγνώρισης | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 9 | Προμελέτη Περιβ. Επιπτώσεων (ΦΠΧ) | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 10 | Υποβολή φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης - έγκριση | ( |  |  |
| 11 | Εντολή για επόμενο στάδιο | ( |  |  |
|  | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ, Προμελέτη |  |  |  |
| 12 | Τοπογραφικές εργασίες |  |  |  |
|  | Πρόγραμμα | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
|  | Εκτέλεση | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 13 | Προμελέτη οδών και κόμβων | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 14 | Οριστική γεωλογική μελέτη | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 15 | Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 17 | Μελέτη Περιβαλλοντ. Επιπτώσεων | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 18 | Δημοσιοποίηση ΜΠΕ | ( |  |  |
| 19 | Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων | ( |  |  |
| 20 | Εντολή για επόμενο στάδιο | ( |  |  |
|  | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ, Οριστική μελέτη |  |  |  |
| 21 | Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες οδού της οδού (ορύγματα-επιχώματα) - Πρόγραμμα - Εκτέλεση | Έλεγχος/Έγκριση Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση Εκπόνηση |  |
| 22 | Οριστική μελέτη οδών και κόμβων – περιλαμβάνεται και ο αρχικός σχεδιασμός αποχέτευσης οδών και γεφυρών | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 23 | Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση | Για τους Ποιοτικούς Ελέγχους βλ. Τεύχος ΟΕΜΚ |
| 24 | Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες τεχνικών έργων |  |  |  |
|  | Πρόγραμμα | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
|  | Εκτέλεση | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 25 | Οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 26 | Προμελέτη τεχνικών έργων | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 27 | Εντολή για επόμενο στάδιο | ( |  |  |
|  | ΣΤΑΔΙΟ IV |  |  |  |
| 28 | Κτηματολόγιο | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 29 | Οριστική μελέτη τεχνικών έργων | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 30 | Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 31 | Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης | Έλεγχος/Έγκριση | Εκπόνηση |  |
| 32 | Συντέλεση απαλλοτριώσεων | ( |  |  |
| 33 | Δημοπράτηση | ( |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1

2.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚων εργων	1