##### Πίνακας Α-2: Εμπλεκόμενοι φορείς στις δραστηριότητες συντέλεσης απαλλοτριώσεων

| # | Δραστηριότητα | Εμπλεκόμενοι Φορείς |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Σύνταξη Κτηματολογίου | Διευθύνουσα Υπηρεσία Κύριος του Έργου Μελετητής Κτηματολογίου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β) |
| 2 | Διαδικασία Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Δ/νση Προστασίας Δασών ΥΠΓΕ Δ/νσεις Δασών-Δασαρχεία ΟΤΑ Κτηματική Υπηρεσία Νομού Γ.Γ. Περιφέρειας Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικό Τυπογραφείο |
| 3 | Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων |  |
| 3.1 | Κίνηση Δικαστικής Διαδικασίας – Εκτίμηση Αξίας Απαλλοτριωμένου Ακινήτου-Προδικασία | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Αρμόδια ΔΟΥ Τριμελής Επιτροπή Κτηματική Υπηρεσία Νομού Υποθηκοφυλακείο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο |
| 3.2 | Αναμονή για δικάσιμο |  |
| 3.3 | Προσδιορισμός Αποζημίωσης | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο (Προσωρινός Προσδιορισμός) Αρμόδιο Εφετείο (Οριστικός Προσδιορισμός) |
| 3.4 | Παρακατάθεση-Συντέλεση | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Υπόλογος του Έργου Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Εφημερίδα της Κυβερνήσεως |
| 3.5 | Κατάληψη | Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αστυνομικές Αρχές |
| 4 | Εγκατάσταση Αναδόχου |  |
| 5 | Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων |  |
| 5.1 | Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων - Κτηματογράφηση | Κύριος του Έργου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Κτηματογράφος Μηχανικός Γεν. Δ/ντης Υπουργείου Οικονομικών Προϊστάμενος Κτηματογραφείου Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών Δικαιούχοι αποζημίωσης |
| 5.2 | Αναμονή για δικάσιμο | - |
| 5.3 | Αναγνώριση Δικαιούχου | ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Δικαιούχοι αποζημίωσης |